Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

UMOWA NR ……………

zawarta w Warszawie, w dniu ………………… 2026 r. pomiędzy Instytutem Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa                      (NIP: 525-00-09-453),

reprezentowanym przez:

- ……………………………………

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………

reprezentowanym przez:

- ……………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Przedmiot umowy

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie automatycznego systemu kontroli wjazdu i wyjazdu pojazdów (systemu parkingowego) z obsługą na stanowisku recepcji na terenie Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Księcia Trojdena 4.

2.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa OPZ stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.

3.	Zakres przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności:

a)	dostawę, montaż i konfigurację fabrycznie nowych urządzeń Systemu, w tym dwóch barier parkingowych, dwóch terminali (wjazdowego i wyjazdowego) oraz stacji roboczej z oprogramowaniem;

b)	wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej na odcinku od punktów montażu urządzeń do pomieszczenia recepcji w budynku C, zgodnie z OPZ pkt 6.1;

c)	integrację Systemu z infrastrukturą teleinformatyczną Zamawiającego;

d)	integrację z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego za pośrednictwem otwartego interfejsu API lub pliku wymiany danych (CSV, XML lub JSON), zgodnie z wymaganiami przekazanymi przez Zamawiającego w terminie 14 dni od zawarcia Umowy;

e)	dostarczenie bezterminowych licencji na Oprogramowanie;

f)	przeprowadzenie testów funkcjonalnych i integracyjnych;

g)	przeszkolenie personelu Zamawiającego (minimum 4 godziny) w siedzibie Zamawiającego;

h)	przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w języku polskim;

i)	realizację minimum jednego przeglądu serwisowego w trakcie okresu gwarancyjnego.

4.	Wszystkie dostarczone urządzenia i Oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej, posiadające deklarację zgodności CE.

5.	Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności aktualizacji Oprogramowania przez okres minimum 5 lat od daty podpisania POK.

Zobowiązania

§ 2

Wykonawca zobowiązany jest do:

1.	Wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami Prawa budowlanego oraz aktami powiązanymi, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

2.	Wykonywania robót przy użyciu materiałów i urządzeń o jakości odpowiadającej wymaganiom OPZ.

3.	Prowadzenia prac w czynnym obiekcie w godzinach 7:00–17:00. Wykonawca jest zobowiązany realizować i zabezpieczać prace w sposób niezakłócający działania Instytutu i zapewniający bezpieczne poruszanie się po jego terenie. Prace uciążliwe i głośne należy prowadzić po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

4.	Prowadzenia robót w sposób niepowodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, oraz zapewniający ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi szkodę lub odtworzy uszkodzoną własność.

5.	Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za przedmiot umowy do czasu jego odbioru przez Zamawiającego.

6.	Wykonywania wszystkich prac w sposób nienaruszający obowiązujące przepisy o ochronie środowiska oraz zapewniający minimalizację ich oddziaływania na środowisko.

7.	Wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji, w tym bezpłatnego przeprowadzenia minimum jednego przeglądu serwisowego w trakcie okresu gwarancyjnego, a także bezpłatnego usuwania wad i usterek zgodnie z klasyfikacją awarii określoną w § 13 ust. 9. Przeglądy serwisowe i naprawy wad wykraczające poza zakres gwarancji mogą być świadczone odpłatnie na podstawie odrębnej umowy serwisowej.

8.	Przestrzegania warunków BHP w trakcie realizacji umowy. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wypadki zaistniałe w trakcie wykonywania czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy, dotyczące osób realizujących umowę lub osób trzecich.

9.	Niezwłocznego informowania Zamawiającego o okolicznościach mogących wpłynąć na termin lub jakość realizacji, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od ich wystąpienia.

10.	Świadczenia serwisu gwarancyjnego.

11.	Zapewnienia dostępności wsparcia technicznego w dni robocze przez minimum 8 godzin dziennie w okresie gwarancji.

Zamawiający zobowiązany jest do:

12.	Dokonania protokolarnego odbioru robót po ich zakończeniu i potwierdzeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

13.	Przeprowadzenia odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę.

14.	Przekazania Wykonawcy szczegółowych wymagań integracji z systemem finansowo-księgowym w terminie 14 dni od zawarcia Umowy.

15.	Zapewnienia Wykonawcy dostępu do terenu realizacji w uzgodnionych godzinach.

16.	Zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu wykonania umowy.

Termin wykonania zamówienia

§ 3

1.	Za wykonanie zamówienia i uznanie przez Zamawiającego za należycie wykonane uznaje się przekazanie przedmiotu umowy w terminie do ……… dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, przy czym:

a)	zakończenie prac montażowych i instalacyjnych nastąpi do 50. dnia kalendarzowego od daty zawarcia umowy;

b)	przeprowadzenie testów funkcjonalnych, szkolenie personelu i podpisanie bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego (POK) nastąpi do 60. dnia kalendarzowego od daty zawarcia umowy.

Termin uznaje się za dotrzymany z chwilą podpisania bezusterkowego POK. O terminie wykonania robót Wykonawca zawiadamia Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail: apawlak@ibib.waw.pl.

2.  Protokół odbioru końcowego robót zawiera co najmniej:

a)	datę sporządzenia;

b)	termin wykonania robót;

c)	stwierdzenie odbioru poprawnie wykonanych robót i bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów albo stwierdzenie, że odbiór robót nie jest możliwy, z podaniem uzasadnienia;

d)	informację o zastrzeżeniach dotyczących przedmiotu odbioru;

e)	termin usunięcia wad lub usterek;

f)	podpisy osób uprawnionych do odbioru i podpisania protokołu.

3.	Wzór protokołu oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole określa Zamawiający. Odbiór końcowy, podpisanie POK albo sporządzenie protokołu zawierającego wykaz wad następuje w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia gotowości.

4.	Osobą odpowiedzialną (Przedstawicielem Zamawiającego) za prawidłową realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: …………………., e-mail: ………………………….

5.	Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy ze strony Wykonawcy (Przedstawicielem Wykonawcy) jest: ……………………………………………………, e-mail: ………………………………………

6.	Zmiana osób odpowiedzialnych za prawidłową realizację umowy, o których mowa w ust. 4 i 5, wymaga formy pisemnej i nie stanowi zmiany Umowy wymagającej aneksu.

Prawa własności intelektualnej i licencje

§ 4

1.	Z chwilą podpisania POK Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Oprogramowania dostarczonego w ramach Umowy, na czas nieokreślony, na następujących polach eksploatacji:

a)	instalacja i uruchomienie;

b)	eksploatacja w zakresie zgodnym z przeznaczeniem Systemu;

c)	tworzenie kopii zapasowych.

2.	Licencje na Oprogramowanie są bezterminowe w zakresie podstawowych funkcji Systemu, bez konieczności cyklicznego odnawiania subskrypcji.

3.	Wykonawca zapewnia dostępność aktualizacji Oprogramowania przez co najmniej 5 lat od daty podpisania POK.

4.	Dokumentacja powykonawcza, instrukcje obsługi oraz inne materiały opracowane przez Wykonawcę w ramach Umowy stają się własnością Zamawiającego z chwilą podpisania POK. Zamawiający może je swobodnie użytkować, kopiować i udostępniać na potrzeby obsługi i konserwacji Systemu.

Ubezpieczenie

§ 5

1.	Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (dalej: „ubezpieczenie OC”) na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.

2.	Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważnej umowy ubezpieczenia OC oraz do niezmniejszania wysokości sumy gwarancyjnej oraz przedmiotu i zakresu ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, przy czym:

a)	przedmiotem ubezpieczenia OC musi być odpowiedzialność cywilna Wykonawcy za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone poszkodowanemu w związku z wykonywaniem umowy oraz prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia oraz posiadaniem i użytkowaniem mienia;

b)	zakresem ubezpieczenia muszą być objęte szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa; Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie szkód powstałych wskutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy i podwykonawcy;

c)	zakres ubezpieczenia OC musi zawierać klauzulę automatycznego uzupełnienia sumy gwarancyjnej po szkodzie, zapewniającą automatyczne przywrócenie sumy gwarancyjnej do wysokości, o której mowa w ust. 1.

3.	Zamawiający może żądać od Wykonawcy rozszerzenia zakresu ubezpieczenia OC o odpowiedzialność za wypadki ubezpieczeniowe skutkujące szkodą osobową lub rzeczową, wyrządzone poszkodowanemu przez podwykonawcę, jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie zamówienia podwykonawcom.

4.	Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia pisemnej informacji ubezpieczyciela o

rzeczywistej wysokości sumy gwarancyjnej.

5.	W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC w czasie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginał polisy potwierdzającej zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC na pozostały okres, najpóźniej 3 dni przed końcem obowiązywania poprzedniej polisy. Przepis ust. 2 stosuje się.

6.	W przypadku niedochowania przez Wykonawcę wymogów określonych w ust. 1–2, Zamawiający może wstrzymać wykonywanie przedmiotu umowy, z tym że termin, o którym mowa w § 3, nie ulega zmianie.

7.	Za szkodę osobową, o której mowa w ust. 2 lit. a, uznaje się szkodę powstałą wskutek uszkodzenia ciała, doznania rozstroju zdrowia lub śmierci, w tym także utracone korzyści.

8.	Za szkodę rzeczową, o której mowa w ust. 2 lit. a, uznaje się szkodę powstałą wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści.

Wynagrodzenie

§ 6

1.	Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ………………… złotych brutto (słownie: ……………………………………………), w tym podatek VAT w kwocie ……………… zł przy stawce 23% – dalej zwane „wynagrodzeniem”.

2.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie ulega zmianie w czasie trwania umowy.

3.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie wydatki oraz ryzyko związane z realizacją umowy.

4.	Wynagrodzenie zostanie zapłacone jednorazowo na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez obie Strony bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 14 dni od daty prawidłowego doręczenia faktury.

5.	Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania faktury drogą elektroniczną na adres: wystawiania faktury w formie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.	Za dzień doręczenia faktury Kupującemu uznaje się dzień otrzymania faktury przez Kupującego w KSeF.

7.	W przypadku wystąpienia awarii systemu KSeF lub innych przesłanek uniemożliwiających wystawienie faktury za pośrednictwem KSeF, Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Kupującego oraz postępowania zgodnie z przepisami przejściowymi wynikającymi z obowiązujących aktów prawnych.

8.	Sprzedawca zobowiązany jest do podania Kupującemu swojego numeru KSeF (NIP podmiotu uprawnionego do odbioru faktur w tym systemie) najpóźniej w dniu podpisania umowy.

9.	Kupujący zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia wysłania faktury do KSeF oraz numeru referencyjnego faktury nadanego przez system.

10.	Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

11.	W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.

12.	Wynagrodzenie może ulec zmianie wyłącznie w przypadkach określonych w umowie.

13.      Zamawiający może potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

Ochrona danych osobowych

§ 7

1.	W zakresie, w jakim realizacja Umowy wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych pracowników 	w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Strony zobowiązują się do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w terminie 14 dni od zawarcia Umowy.

2.	Wykonawca zobowiązuje się do stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy.

3.	Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności danych Zamawiającego i danych osobowych przez cały okres obowiązywania Umowy i po jej wygaśnięciu.

Kary umowne

§ 8

Strony ustalają następujące kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1.Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

a)	za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

b)	za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w trakcie odbioru oraz w trakcie okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub ustalonym przez Strony na usunięcie wad;

c)	za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

2.	Za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

3.	Łączna wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto.

4.	Kara umowna za odstąpienie od umowy nie łączy się z karami za zwłokę dotyczącymi tego samego okresu.

5.	W wypadku powstania możliwości opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o zaistniałych zagrożeniach. Powyższe nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia kar umownych w przypadku zwłoki Wykonawcy.

6.	Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

7.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Personel

§ 9

1.	Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot umowy będzie realizowany przez personel wskazany w Wykazie osób, który Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy lub przed przystąpieniem do realizacji prac. Wykonawca potwierdza, że dysponuje ww. osobami.

2.	Zmiana osób ujętych w Wykazie osób wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Warunkiem wyrażenia zgody jest złożenie wniosku wraz z wyjaśnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, że nowa proponowana osoba posiada kompetencje i doświadczenie niezbędne do realizacji umowy. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych zaakceptuje wniosek lub go odrzuci.

3.	Zmiana osoby wskazanej w Wykazie osób jest również możliwa na uzasadnione żądanie Zamawiającego, w przypadku nienależytego wykonywania przez daną osobę powierzonych jej zadań. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tę osobę nową osobą spełniającą wymagania określone w ust. 2, z zastosowaniem procedury akceptacji tam opisanej.

4.	Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób ujętych w Wykazie w przypadku śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, bądź gdy zmiana stanie się konieczna z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z zastosowaniem procedury akceptacji, o której mowa w ust. 2.

Zmiany umowy

§ 10

1.	Strony dopuszczają możliwość istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:

a)	zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy wskazanych w § 3;

b)	zmiany danych teleadresowych;

c)	wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą Stron umowy, którego skutkom nie można było zapobiec, a które powoduje niemożność wywiązania się z umowy. Strony niezwłocznie po ustaleniu przyczyn protokolarnie ocenią skutki siły wyższej i w drodze aneksu do umowy zmienią jej treść w zakresie, w jakim siła wyższa wpłynęła na obowiązki Stron;

d)	możliwości zastosowania korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych niż istniejące w chwili podpisania umowy, bez zmiany wynagrodzenia.

2.  Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna w przypadku:

a)	wystąpienia siły wyższej – o okres jej trwania lub usuwania skutków;

b)	ujawnienia się w trakcie realizacji robót urządzeń, instalacji, konstrukcji lub przedmiotów niebezpiecznych;

c)	udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego – o liczbę dni stwierdzoną w protokole konieczności;

d)	wstrzymania robót lub przerw w ich prowadzeniu będących następstwem nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników lub osób trzecich, pozostających w związku z prowadzonymi robotami – termin może ulec wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni, w których wykonanie robót było niemożliwe;

e)	konieczności wprowadzenia zmian wynikających ze zmiany wytycznych lub zaleceń instytucji nadzorującej;

f)	konieczności wprowadzenia zmian wynikających ze zmiany dokumentacji projektowej.

3.	W przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji umowy, wynagrodzenie Wykonawcy netto pozostaje bez zmian, a Strony w drodze pisemnego aneksu wprowadzą do umowy zmienioną stawkę podatku VAT i nową wartość brutto umowy.

Odstąpienie od umowy

§ 11

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

a)	naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę;

b)	wszczęcia w stosunku do Wykonawcy postępowania naprawczego lub egzekucyjnego;

c)	wydania nakazu zajęcia całości majątku Wykonawcy uniemożliwiającego wykonywanie umowy;

d)	wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;

e)	zakończenia (likwidacji) działalności prowadzonej przez Wykonawcę;

f)	nierozpoczęcia wykonywania robót bez uzasadnionych przyczyn lub ich niekontynuowania pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.

2.	Odstąpienie na podstawie ust. 1 nie wyłącza możliwości odstąpienia przez Zamawiającego na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

3.	W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a, Zamawiający przed odstąpieniem wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia, wyznaczając stosowny termin. Prawo odstąpienia przysługuje Zamawiającemu w terminie 7 dni po upływie terminu wyznaczonego w wezwaniu.

Odbiory

§ 12

1.  Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

a)	odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – dokonywane na pisemne zgłoszenie Wykonawcy, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem przed zakryciem;

b)	odbiór częściowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej po zakończeniu prac instalacyjnych i przed uruchomieniem systemu – Wykonawca zobowiązany jest zgłosić gotowość do odbioru z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem;

c)	odbiór końcowy po wykonaniu robót.

2.	Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pocztą elektroniczną na adres wskazany w § 3 ust. 4. Podstawą zgłoszenia jest faktyczne wykonanie robót.

3.	Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

a)	dokumentację powykonawczą skompletowane w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (w języku polskim) oraz w 1 egzemplarzu elektronicznym (PDF), zawierającą: projekt rozmieszczenia urządzeń, schemat tras kablowych, parametry instalacji elektrycznej;

b)	protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń oraz instrukcje użytkowania;

c)	protokoły pomiarów elektrycznych (rezystancja izolacji, ciągłość ochronna);

d)	protokoły testów funkcjonalnych i integracyjnych, podpisane przez obie Strony;

e)	instrukcje obsługi dla operatorów i administratorów w języku polskim;

f)	oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z dokumentacją, obowiązującymi przepisami i normami;

g)	dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów budowlanych z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i opieczętowane przez Wykonawcę).

4.	Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

5.	Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę odbioru stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

6.	W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Po ponownym zgłoszeniu gotowości do odbioru Strony ponowią czynności odbioru końcowego.

7.	W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji lub przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

Gwarancja i rękojmia

§ 13

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres           minimum 24 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego POK. Gwarancja producenta na dostarczone urządzenia biegnie równocześnie i uzupełnia gwarancję Wykonawcy; odpowiedzialność gwarancyjna Wykonawcy jest pierwszoplanowa.

2.	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad i usterek w terminach wynikających z klasyfikacji awarii określonej w ust. 9. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy.

3.	Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4.	Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

5.	Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni liczonych od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

6.  W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do:

a)	bezpłatnego usuwania, awarii Poważnych i Usterek zgłoszonych przez Zamawiającego;

b)	bezpłatnej wymiany wadliwych komponentów na nowe o parametrach co najmniej równoważnych;

c)	przeprowadzenia minimum jednego przeglądu serwisowego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie wcześniej niż w 10 miesiącu i nie później niż w 12 miesiącu od daty podpisania POK;

d)	zapewnienia wsparcia technicznego w dni robocze przez minimum 8 godzin dziennie (7:00–15:00).

7.	Wszystkie użyte w naprawach gwarancyjnych części muszą być fabrycznie nowe.

8.	Zgłoszenia awarii przyjmowane są przez Wykonawcę drogą elektroniczną na adres: ……………………………………………………………… oraz telefonicznie pod nr: ………………………………. Wykonawca prowadzi rejestr zgłoszeń, do którego Zamawiający ma wgląd na żądanie.

9.	Ustala się następującą klasyfikację awarii i parametry świadczenia usługi gwarancyjnej:

| Klasa awarii | Czas reakcji | Czas naprawy | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| POWAŻNA | do 10 h | do 72 h | Częściowa niesprawność lub system całkowicie niesprawny (np. jeden szlaban/terminal, oba szlabany nie działają, brak ręcznego otwarcia lub interkomu). |
| USTERKA | do 10 h | do 3 dni roboczych | Błąd niekrytyczny, system działa z ograniczeniami (np. błędne wyświetlanie danych, raporty, powiadomienia e-mail). |

10.	Przez czas reakcji rozumie się potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i podjęcie działań diagnostycznych. Przez czas naprawy rozumie się pełne przywrócenie funkcjonalności Systemu lub wdrożenie udokumentowanego rozwiązania zastępczego zapewniającego ciągłość działania parkingu.

11. 	W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wydłużenie czasu naprawy awarii poważnej oraz usterki do 7 dni roboczych.

12.    Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym dostępność części zamiennych w okresie 7 lat od przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

Postanowienia końcowe

§ 14

1.	Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.

2.	Umowa wraz z Załącznikami stanowi całość porozumienia Stron w przedmiocie Umowy; wszelkie ustalenia dokonane przed jej podpisaniem lub w trakcie jej realizacji, o ile nie zostały potwierdzone w formie pisemnej, nie są wiążące.

3.	Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o zmianie adresu siedziby. W przypadku niezawiadomienia, pisma doręczone pod dotychczasowy adres uważa się za doręczone prawidłowo.

4.	Strony ustalają, że spory wynikające z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

5.	W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie ma w szczególności ustawa – Kodeks cywilny.

6.	Umowę sporządzono w wersji papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron lub w postaci elektronicznej – podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |